南昌市人民检察院关于2017年度其他建筑

物、构筑物修缮项目绩效自评报告

财政支出绩效评价从深化部门预算改革，加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

根据《南昌市财政局关于开展2017年度市本级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》（洪财办〔2018〕6号）文件要求，我院开展了2017年度其他建筑物、构筑物修缮项目的绩效自评工作，现报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景

根据南昌市财政局《关于下达2017年南昌市市直单位部门预算批复》，市财政年初预算安排我院2017年其他建筑物、构筑物修缮项目资金260万元设立本项目。

2.立项目的

其他建筑物、构筑物修缮项目资金主要用于院内道路修缮工程、办公室改造和零星修缮工程以及院内景观修缮工程等支出，为迎接南昌会议在我市召开提供良好的环境，项目的实施可以改善办案条件，提高办案效率。

3.项目内容、实施期限

（1）项目主要内容

用于院内道路修缮工程、办公室改造和零星修缮工程以及院内景观修缮工程等支出。

（2）项目实施期限：

2017年1月1日至2017年12月31日

4.资金使用情况

根据南昌市财政局《关于下达2017年南昌市市直单位部门预算批复》文件，项目预算资金260万元，实际到位资金260万元，实际使用资金260万元，当年结余资金0万元。

5.项目组织管理流程情况

- （1）项目组织情况分析

- 我院其他建筑物、构筑物修缮经费由计财处负责日常管理，具体实施部门为技术部门和其他部门。

- （2）项目管理情况分析

我院由计财处统一负责项目资金管理，人员职责分工明确，相互制约、相互监督，制定有业务管理制度，业务管理制度相对完善，在项目实施管理过程中，严格遵守相关法律法规和业务管理制度规定。

- 项目绩效目标

通过2017年我院其他建筑物、构筑物修缮的有效安排与合理使用，进一步提高我院经费保障水平，促进我院检务工作协调发展，推动我院年度工作目标和重点工作任务的实现和完成。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过对2017年其他建筑物、构筑物修缮项目的绩效评价，进一步提高财政资金使用效益，合理分配财政资金。通过项目资金绩效自评，全面、客观地反映我院2017年其他建筑物、构筑物修缮项目专项工作执行情况，综合评价专项资金支出效率和效果，同时总结经验，分析存在的问题及原因，提出对策建议。

（二）绩效评价设计过程

财政专项支出绩效评价是政府加强绩效管理、提高专项资金使用和管理水平的重要举措。

1、成立绩效评价工作小组

为完成此次绩效评价工作，我院成立了2017年其他建筑物、构筑物修缮项目支出绩效评价工作领导小组，统一布置、协调和落实此次绩效自评工作的开展。

2、评价指标设立的依据：

（1）财政部《财政支出绩效评价暂行管理办法》（财预[2011]285号）

（2）财政部《推进预算绩效管理的指导意见》（财预[2011]416号）

（3）财政部《预算绩效管理共性指标体系框架》（财预[2013]53号）

（4）江西省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发[2013]8号）

（5）南昌市人民政府《关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法>（试行）的通知》（洪府发[2014]8号）

（6）南昌市财政局《关于开展2017年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》（洪财办[2018]6号）

（7）南昌市财政局《关于下达2017年南昌市市直单位部门预算批复》

3、选取设立评价指标

针对项目在投入、过程、产出和效果等方面的实际情况，设立了各项评价指标。

（三）绩效评价框架

1.绩效评价原则

分级实施、责任明晰原则。我院财政项目资金绩效自评工作由计财处牵头，参评项目的各项目（用款）部门具体实施。成立以我院副检察长为组长的2017年南昌市人民检察院财政项目资金绩效评价工作领导小组，下设工作小组，负责制定我院财政项目资金绩效自评工作方案，统一布置、指导、审核抽查自评情况；计财处负责绩效评价工作的具体组织实施，布置、审查核实、总结评价本部门所属项目的自评情况，确保自评工作质量；参评项目各部门（即各项目用款部门）是绩效自评的直接责任主体，必须按规定对所使用的财政资金进行绩效自评，并对所报送自评材料的真实性、准确性和完整性负责。

绩效导向、科学规范原则。参评项目各部门要把绩效理念贯穿于整个自评工作过程，按规定的程序、内容和要求对资金使用实施绩效自评，规范填报自评材料，合理准确地反映资金项目支出的绩效水平和目标实现程度。

实事求是、客观真实原则。参评项目各部门要全面收集整理评价基础数据资料，实事求是地反映项目绩效目标及完成情况、项目存在问题等，确保各项评价数据资料客观、真实，符合项目实际情况和评价工作要求，严格杜绝虚报、错报、漏报、瞒报等弄虚作假现象。

2、评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标（项目立项、资金落实）、过程指标（业务管理、财务管理）、产出数量与质量指标、社会效益和可持续影响指标等，具体详见项目绩效评分表。

3、评价方法

本项目绩效评价主要采用的是结果比较法，即数据对比，标准和产出对照，同时辅以访谈、研讨、审计等方法。

## （四）证据收集方法

本项目主要采用查阅相关文件、政策、抽查部分银行凭单、会计凭证等资料，并通过访谈、社会调查掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。

## （五）绩效评价的实施过程

绩效评价组在前期调研的基础上，完成了绩效评价方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准问卷调查及访谈方案等，评价组按照工作方案，顺利完成了绩效评价报告工作。具体实施过程如下：

1、数据填报和采集

收集研读相关文件、政策、抽查部分银行凭单、会计凭证、成果文件等，并填报所需报表。

2、电话回访

通过电话、QQ、微信等，对收集到的数据进一步核实确认；

3、数据分析及撰写报告

对确认后的数据、资料、图册、文件进行分析综合，撰写绩效评价报告。

## （六）本次绩效评价的局限性

评价组在整个绩效评价过程中，根据本项目的绩效评价指标体系，编制绩效评价工作方案、收集和分析项目数据，在充分调研的基础上秉着客观、公正的评价原则，撰写项目绩效评价报告。但由于时间、成本和精力的限制，本绩效评价报告可能还存在不尽完善之处，如由于受调查对象范围的限制未能充分掌握项目绩效存在的问题。

三、绩效分析与评价结论

(一)绩效分析

### 1、项目投入指标（10分）

（1）项目立项规范性（5分）

项目按规定程序申请设立（3分）；项目制定与部门职能相关，所提交的文件、材料符合相关要求（2分）,本项指标合计得5分。

- 预算资金执行率（5分）

预算资金执行率=260/260=100%，得5分；

项目的投入合计为10分，该项目立项程序符合规范，设定的工作目标明确合理，有利政法工作的协调发展，资金落实得到保障，项目投入绩效评分为10分。

2、项目过程指标（10分）

（1）管理制度健全性：有相应的业务管理制度、相关业务管理制度得到有效执行，但业务管理制度体系不够完善，扣1分，得2分。

（2）项目质量可控性：制定了相应的项目质量标准（1分）;采取了相应的质量检查等必要的控制措施或手段（1分）

（3）财务管理制度健全性：制定了符合财务会计法规的财务管理制度，得3分；

（4）财务监控有效性：采取了相应的财务监控措施，但未形成书面的监控报告，扣1分，得1分；

项目的过程合计为10分，该项目业务管理制度、财务管理制度等健全、规范，资金使用得到了有效监控，但专款专用有待进一步规范，项目过程绩效评分为8分。

3、项目产出指标（55分）

（1）产出数量（30分）：

①院内景观修缮工程（10分）：2017年完成了院内绿化景观工程、假山水池景观工程、院内廊架+花架工程；

②院内道路修缮工程（10分）：2017年完成了院内道路修缮工程、院区道路沥青砼摊铺附属工程、拆除原来混凝土路沿石及采用大理石路沿石恢复工程；

③办公室改造和零星修缮工程：2017年完成了案件线索管理办公室改造工程、完成了四楼办公室改造工程、完成了其他各项零星维修工程；

（2）产出质量（15分）：

①按规定应实行招标采购的项目全部通过了招标采购，招标采购覆盖率达到100%，得8分；

②2017年已完工程验收合格率达到100%，得7分。

（3）产出时效（10分）：2017年各项工程全部按合同规定的时间节点完工并验收合格，得10分

（4）产出成本（10分）：2017年度其他建筑物、构筑物修缮成本100%控制在预算金额内，得10分；

项目产出指标合计55分，绩效评价实际得分55分。

### 4、项目效果指标（20分）

（1）社会效益：通过项目的实施改善了单位的办案条件，提高了员工和服务对象的满意度，得7分；

（2）生态效益：通过项目的实施满足了园林绿化、美化工程设计要求，绿化率得到提高，得6分；

（3）可持续影响指标：项目影响持续时间达到3年以上，得6分

项目效果指标合计20分，绩效评价实际得分19分

### 5、项目满意度指标（5分）

通过问卷调查和电话回访满意度达到90%，得5分。

## （二）评价结论

### 1、评分结果

围绕绩效评价指标体系，通过数据采集及电话回访等 方式，对该项目绩效进行了客观、公正的评价，评价结果为97分，评价等级为优。

### 2、主要结论

在被评价项目相关资料真实、可靠的基础上，经实地验看项目实施成果和听取项目实施效果，评价小组认为，我院2017年其他建筑物、构筑物修缮项目基本完成了绩效目标任务，达到了既定的目标，经对项目绩效指标复核评分得分为97分，绩效等级为优。

四、项目主要经验及做法、存在的问题和建议

## （一）项目主要经验及做法

1、建立项目小组，加强项目管理和绩效监督

我院建立了项目绩效评价小组，对每个活动实行绩效评价，及时发现问题和改正，保证资金的安全与科学使用；政法转移支付资金严格按照项目管理制度及财务管理制度实施。

2、预算分配与支出绩效评价并行

2017年初，我院按照市财政局下达的经费指标，制定项目经费分配一览表，要求各部室根据每个项目实际情况做项目绩效分析，每个项目在执行过程中落实到部门，从项目的组织工作、培训授课的质量、经费使用等方面对活动进行全面的监督。

3、重视绩效资料收集

为了加强项目绩效管理工作，我院对项目加强了管理，要求每个项目须上交几项材料存档，为年底对项目的绩效审查工作做了充分准备。

4、有效提升各部室的绩效意识

目前，对于绩效管理，我院正处在摸索阶段，执行管理成效初见端倪但仍需不断地学习探索和借鉴成功的经验，希望通过不断加大管理力度，为全面铺开绩效管理工作提供有效的途径，使绩效管理日趋完善。

（二）存在的问题及改进措施

1、由于绩效自评工作开展不久，项目支出运行实践经验还欠缺，我院相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。在以后编制项目预算与项目实施过程中，我院将尽可能配备好相关的人员，完善制度建设，做好项目绩效管理。

2、项目的绩效评价方法和评价体系不够完善，需根据项目的差异性、特殊性进一步完善项目的绩效评价方法和评价体系。

3、加强财务监控，对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析，并形成监控报告，确保项目资金安全有效运行。

南昌市人民检察院

2018年4月26日